| Icône d’accentuation | Compte rendu de réunion KNOOD du 24.02.22 à Strasbourg. |
| --- | --- |

# Participants

Présents : **Aghiles, duramana, Aimé, roberte, zineb, khalil.**

# Membres excusés

Absents : **/**

# Points de discussion

1. Validation du concept par les membres :

Le concept a été rapidement brossé en vue de la clarification des zones d’ombres et de sa validation. Les points suivants ont été soulevés :

* La question de paiement et de coup des évènements n’est pas mise en avant, mais un système de D’IA sera probablement mis en place pour d’éventuelles recherches intelligentes ;
* La possibilité désignaler un événement indépendamment du processus de notation d’utilisateurs a été validé et sera pris en compte lors du développement ;
* Lors de l’enregistrement des utilisateurs, il sera exigé une carte d’identité ou étudiante et une photo à l’appuis ;

1. Conception :

* Une brève présentation du fonctionnement de Trello (click UP) a été dispensé par Aghiles pour un même point de départ pour tous les acteurs du projet.
* Il a été validé :
  + 1 une réunion mensuelle de Back-log,
  + Des sprints d’une durée de 2 semaines avec une volumétrie de 20 Heures en moyenne par participant.
  + Un poker planning pour l’évaluation du temps d’exécution des taches.
* Le USE CASE Diagramme a été vu et expliqué en détail.

# Prochain ordre du jour des réunions qui vont suivre

Une présentation sur le Git flow sera faite juste avant le développement afin d’avoir une même base avant le développement.

# Annonces

RAS