Compte Rendu de la réunion du 24.02.22

1. VALIDATION du concept par les membres.

\*pour la question de paiement et prix n’est pas mis en avant, mais un système de D’IA sera probablement mis en avant mis en place.

\*possibilité désignaler un événement indépendamment du processus de notation.

\*lors de l’enregistrement de l’utilisateur ; exiger une carte d’identité ou étudiante et une photo à l’appuis

1. Conception :

\*brève présentation du fonctionnement de Trello (click UP)

\*une réunion mensuelle

Des sprints de 2 semaines (20 HEURES par participants)

Un poker planning pour évaluer le temps d’exécution des taches

1. Pour le Git flow on fera un une présentation sera faite juste avant le développement
2. Diagrammes

Use case